**проект**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

00.00.2021 № 00

О внесении изменений в постановление от 29.03.2019 № 43 «Об утверждении муниципальной целевой программы

«По переселению из аварийного жилищного фонда Волжского сельского поселения Некоузского района Ярославской области на 2019-2025 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Волжского сельское поселение, Администрация Волжского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 29.03.2019 №43 « Об утверждении муниципальной целевой программы «По переселению из аварийного жилищного фонда Волжского сельского поселения Некоузского района Ярославской области на 2019-2025 годы»:

|  |
| --- |
| 1.1. Строку паспорта «Основные ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции: |
| Основные ожидаемые результаты реализации программы | общая площадь расселенных жилых помещений –2608,1 кв. метра, в том числе:по этапу 2019 года – 0 кв. метра;по этапу 2020 года – 0 кв. метра;по этапу 2021 года – 0 кв. метра;по этапу 2022 года – 1320,00 кв. метра;по этапу 2023 года – 0 кв. метра;по этапу 2024 года – 1288,10 кв. метра;количество расселенных жилых помещений –83 единиц, в том числе:по этапу 2019 года –0 единиц;по этапу 2020 года – 0 единиц;по этапу 2021 года – 0 единицы;по этапу 2022 года – 40 единиц;по этапу 2023 года – 0 единиц;по этапу 2024 года – 43 единицы;число переселенных жителей – 151 человек, в том числе:по этапу 2019 года – 0 человек;по этапу 2020 года – 0 человек;по этапу 2021 года –0 человек;по этапу 2022 года –80 человек;по этапу 2023 года – 0 человек;по этапу 2024 года – 71 человек |

1.2. Раздел 2 программы «Сведения об общей потребности в ресурсах изложить в новой редакции согласно приложения 1 к постановлению;

1.3. Раздел 6 программы» Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в новой редакции согласно приложения 2 к постановлению;

1.4. Раздел 8 программы «Целевые показатели программы и методика оценки эффективности и результативности» изложить в новой редакции согласно приложения 3 к постановлению;

1.5. Приложение 2 программе изложить в новой редакции согласно приложения 4 к постановлению;

1.6. Приложение 3 программе изложить в новой редакции согласно приложения 5 к постановлению;

1.7. Приложение 4 программе изложить в новой редакции согласно приложения 6 к постановлению.

2.Постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Волжского сельского поселения Н.А. Демехина

Приложение 1 к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

2.Сведения об общей потребности в ресурсах

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ресурсов | Объем финансирования, (тыс.руб.) |
| всего | В том числе по этапам |
| Этап 2019 года | Этап 2020 года | Этап 2021 года | Этап 2022 года | Этап 2023года | Этап 2024 года |
| Финансовые ресурсы всего: | 113 452,350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 420, 00 | 0,00 | 56 032, 350 |
| -бюджет поселений  | 226,9047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,840 | 0,00 | 112,0647 |
| -областной бюджет | 4300,89384 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2171,664542 | 0,00 | 2129,22932 |
| -федеральный бюджет ( средства Фонда )  | 108 924,55146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55133,495461 | 0,00 | 53791,0561 |

1 - Средства Фонда – в настоящее время лимиты не доведены

2 - Средства областного бюджета 2022 – 2023 годов – подлежат корректировке в законе об областном бюджете в связи с ускоренным расселением аварийного жилищного фонда.

Приложение 2 к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Волжского сельского поселения , федерального и областного бюджетов .

Общий объем финансирования Программы составляет

 **113 452 350,00** рублей, по годам:

По этапу 2019 года – 0,00

По этапу 2020 года – 0,00

По этапу 2021 года – 0,00

По этапу 2022 года – 57 420 000,00

По этапу 2023 года – 0,00

По этапу 2024 года – 56 032 350,00

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с решением Муниципального Совета Волжского сельского поселения о бюджете на соответствующий год. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей*.*

Приложение 3к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

8. Целевые показатели программы и методика оценки эффективности и результативности

Оценка результативности реализации Программы осуществляется один раз в год по итогам реализации соответствующего этапа Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и [планируемых показателей](#Par329) выполнения Программы. Оценка степени достижения результата использования субсидии и эффективности использования субсидии осуществляется ответственным исполнителем ежегодно в соответствии с методическими рекомендациями Фонда.

Степень достижения результата использования субсидии (R') рассчитывается по формуле:



где:

X1(2) тек. - текущее значение показателя;

X1(2) план. - плановое значение показателя.

При значении показателя результата использования субсидии 95 процентов и более результат использования субсидии признается высокой, при значении от 90 до 95 процентов - средней, при значении менее 90 процентов - низкой.

Показатель эффективности использования субсидии (R) рассчитывается по формуле:

R = R' / (Fтек. / Fплан.) x 100%,

где:

R' - показатель результата использования субсидии;

Fплан. - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек. - сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя эффективности использования субсидии 95 процентов и более эффективность использования субсидии за счет средств Фонда признается высокой, при значении от 90 до 95 процентов - средней, при значении менее 90 процентов - низкой.

При расчете эффективности использования субсидии применяются следующие показатели результата использования субсидии:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя результата использования субсидии | Значение целевого показателя в 2019 году | Значение целевого показателя в 2020 году | Значение целевого показателя в 2021 году | Значение целевого показателя в 2022 году | Значение целевого показателя в 2023 году | Значение целевого показателя в 2024 году |
| 1 | Площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в результате реализации Программы, кв. м | 0 | 0 | 0 | 1320,00 | 0 | 1288,10 |
| 2 | Количество граждан, расселенных в результате реализации Программы, чел. | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 71 |

Приложение 4 к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

Приложение 2

к Программе

**ПЛАН**

**реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым**

**до 01 января 2017 года, по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципаль­ного образова­ния | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |
| расселяемая площадь **–** всего | в том числе | всего | в том числе | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |
| выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | договоры о комплексном и  устойчивом развитии территорий | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
| в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |
| расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
| кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансированиеза счет средств Фонда в том числе: | 2608,1 | 113452350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2608,1 | 2608,1 | 113452350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2608,1 | 113452350,00 | 0,00 | 0,00 | 1525,00 | 0,00 | 0,00 | 1083,1 |
| Всего по этапу 2022 года | 1 320,00 | 57 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 57 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 57 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091,80 | 0,00 | 0,00 | 228,20 |
| 4. | Волжское сельское посе­ление Некоуз­ского муници­пального района | 1 320,00 | 57 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 57 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 57 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091,80 | 0,00 | 0,00 | 228,20 |
| Всего по этапу 2024 года | 1 288,10 | 56 032 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288,10 | 1 288,10 | 56 032 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288,10 | 56 032 350,00 | 0,00 | 0,00 | 433,20 | 0,00 | 0,00 | 854,90 |
| 10. | Волжское сельское посе­ление Некоуз­ского муници­пального района | 1 288,10 | 56 032 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288,10 | 1 288,10 | 56 032 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288,10 | 56 032 350,00 | 0,00 | 0,00 | 433,20 | 0,00 | 0,00 | 854,90 |

Приложение 5 к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

Приложение 3к Программе

**ПЛАН**

**мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым**

**до 01 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно:расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно:возмещение части стоимости жилых помещений |
|
|
| всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средствбюджета субъектаРоссийской Федерации | за счет средствместного бюджета | за счет переселенияграждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселенияграждан в свободный муниципальный фонд | за счет средствсобственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории) |
|
|
|
|
|
|
| чел. | ед.  | ед.  | ед.  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фондав том числе: | 151 | 83 | 36 | 47 | 2608,1 | 1083,1 | 1525,00 | 113452350.00 | 108924551,46 | 4300893,84 | 226904,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года | 80 | 40 | 7 | 33 | 1 320,00 | 228,20 | 1 091,80 | 57 420 000,00 | 55 133 495,46 | 2 171 664,54 | 114 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Волжское сельское поселение Некоузского муниципального района | 80 | 40 | 7 | 33 | 1 320,00 | 228,20 | 1 091,80 | 57 420 000,00 | 55 133 495,46 | 2 171 664,54 | 114 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2024года | 71 | 43 | 29 | 14 | 1 288,10 | 854,90 | 433,20 | 56 032 350,00 | 53 791 056,00 | 2 129 229,30 | 112 064,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Волжское сельское поселение Некоузского муниципального района | 71 | 43 | 29 | 14 | 1 288,10 | 854,90 | 433,20 | 56 032 350,00 | 53 791 056,00 | 2 129 229,30 | 112 064,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 6 к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

Приложение 4

к Программе

**ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда,в том числе: | x | x | x | 1 320,00 | 0,00 | 1 288,10 | 0,00 | 2608,1 | x | x | x | 80 | 0 | 71 | 0 | 151 |
| Всего по этапу 2022 года  | x | x | x | 1 320,00 | 0,00 | x | x | 1 320,00 | x | x | x | 80 | 0 | x | x | 80 |
| 1. | Волжское сельское поселение Некоузского муниципального района | x | x | x | 1 320,00 | 0,00 | x | x | 1 320,00 | x | x | x | 80 | 0 | x | x | 80 |
| Всего по этапу 2024 года  | x | x | x | x | x | 1 288,10 | x | 1 288,10 | x | x | x | x | x | 71 | 0 | 71 |
| 1. | Волжское сельское поселение Некоузского муниципального района | x | x | x | x | x | 1 288,10 | x | 1 288,10 | x | x | x | x | x | 71 | 0 | 71 |